项目章程

* **项目名称**

趣玩儿APP

* **项目经理**

李晴

* **项目背景**

现在上班族和学生党工作学习忙碌，缺乏锻炼身体的机会，在闲暇时想结伴运动或者结伴出游但是缺乏途径。

* **项目目标**

满足人们结伴运动以及娱乐的需求，为人们提供运动与交友结合的机会。

* **项目范围**
  + 公共功能：预约活动、寻找运动伙伴；
  + 管理员功能：广告管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2020年11.15—11.20：组建核心团队和合作模式、确定产品定位和产品原型；
  + 2020年11.21—11.25：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2020年11.26—12.10：组建建设团队，进入建设期；
  + 2020年12.11—12.14：产品进入测试阶段
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、主要变更记录、验收报告；
* **签字**